# CHRONOGRAMME DETAILLE DE CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL GED

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09/2022 | | | | | 10/2022 | | | 11/2022 | | | 12/2022 | 01/2023 | | 02/2023 | | | | |
| **Etapes** | 01 | 05 | 07 | 10 | 14 | 15 | 19 | 24 | 04 | 09 | 24 | 09 | 19 | 29 | 05 | 08 | 12 | 25 | 29 |
| **Conception** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Collecte, analyse et traitement des information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conception des diagrammes UML |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place d’un model relationnel de la base de données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Création de la base de données MySQL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Réalisation** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INTERFACE CABINET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tableau de bord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Page de navigation collaborateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiche d’acceptation, maintien de mission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place des lettres  (Lettre de missions, confrère …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Génération de matricule, prise en charge électronique du client (code barre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiche d’identification client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place des interfaces pour interlocuteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenue électronique du dossier permanents du clients |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenue électronique du Dossier Général de Contrôle Annuel du client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion du suivie des créances client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INTERFACE CLIENT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tableau de bord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Page de navigation client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion des interactions du client avec les docs (lettre mission, doc juridique…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion des interlocuteurs du cabinet auprès du client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Post-réalisation** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Déploiement** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Réception provisoire** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Correction** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Formation** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Expérimentation** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Réception définitive** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Accompagnement** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# CHRONOGRAMME RESUME DE CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL GED

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes | 13/12/2021 | 03/04/2022 | 08/04/2022 | 31/05/2022 | 03/06/2022 | 30/08/2022 |
| Conception et réalisation |  |  |  |  |  |  |
| Déploiement |  |  |  |  |  |  |
| Formation |  |  |  |  |  |  |
| Expérimentation |  |  |  |  |  |  |
| Réception définitive |  |  |  |  |  |  |
| Accompagnement |  |  |  |  |  |  |